**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» января 2024 г. № 57

п. Щепкин

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Щепкинского сельского поселения

«Благоустройство территории

Щепкинского сельского поселения»

на 2024 год

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 12.09.2013 № 428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», –

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского

поселения Аксайского

района А.М. Матвеев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

« 19 » января 2024 № 57

**План реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» на 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.Подпрограмма 1** | **Уличное освещение Щепкинского сельского поселения** | **Начальник отдела ЖКХ** | **Устойчивое функционирование сетей уличного освещения;**  **повышение экологического состояние в населенных пунктах;**  **-повышение санитарно- эпидемиологического состояния на территории Щепкинского сельского поселения** | **с 01.01.2024**  **по 31.12.2024** | **3 200,0** | **0,0** | **0,0** | **3 200,0** | **0,0** |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Начальника отдела ЖКХ | Бесперебойное освещение улиц поселения в темное время суток | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 |
| Контрольное событие |  | Начальника отдела ЖКХ | Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| **2. Подпрограмма 2** | **Озеленение территории Щепкинского сельского поселения** | **Начальник отдела ЖКХ** | **Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;**  **-снижение уровня аллергической заболеваемости граждан в период цветения карантинной и сорной растительности на территории** | **с 01.01.2024**  **по 31.12.2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.Мероприятие 1 | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Начальника отдела ЖКХ | Безопасное передвижение граждан по территории населенных пунктов | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Мероприятие 2 | Покос растительности | Начальника отдела ЖКХ | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие |  | Начальника отдела ЖКХ | Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| **3.**  **Подпрограмма 3** | **Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения** | **Начальник отдела ЖКХ** | **Поддержание санитарно- эпидемиологического состояния на территории поселения;**  **-приведение территории поселения в надлежащее санитарное состояние.** | **с 01.01.2024**  **по 31.12.2024** | **13 672,4** | **X** | **X** | **13 672,4** | **X** |
| 3.1.  Мероприятие 1 | Благоустройство | Начальника отдела ЖКХ | Надлежащее состояние территории поселения | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | 13 672,4 | 0, | 0,0 | 13 672,4 | 0,0 |
| Контрольное событие |  | Начальника отдела ЖКХ | Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий | с 01.01.2024  по 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | | | **16 872,4** | **0,0** | **0,0** | **16 872,4** | **0,0** |