**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. №\_\_\_

п. Щепкин

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 579 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»» |

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинскогосельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 579 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по общим, социальным и правовым вопросам Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

Аксайского района А.М. Матвеев

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

№ \_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щепкинского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих населению жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Основная цель проводимых на территории сельского поселения реформ жилищно-коммунального хозяйства — создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния объектов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства территории поселения.

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» отражает в себе основные направления развития коммунального хозяйства населенных пунктов поселения на 2019-2030 год.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет выражен в снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшения аварийности.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами.

Реализация программы приведет к:

-повышению качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- улучшению экологической ситуации.

2. Описание приоритетов и целей обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в сфере реализации муниципальной программы.

Главными целями муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» являются:

- создание условий для приведения коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы администрации Щепкинского сельского поселения

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров муниципальной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Период  реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | 1. Создание условий для приведения коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества; |
| 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения; |
| 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 4. Обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  <1> | 1. Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения  2 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения  3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  4. Маневренный жилищный фонд |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 79 844,0 тыс. рублей:  этап I: 29 767,7 тыс. рублей;  этап II: 50 076,3 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы: «*Создание условий для приведения коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 2 | 2024 год | 2 | 2 | 1 | 1 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | - |
| *Цель 2 муниципальной программы:* «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля ликивидированных мест несанкционированного размещения отходов | возра-стание | процент | ведомствен-ный | 100 | 2024 год | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | - |
| *Цель 3 муниципальной программы: «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество расселенного аварийного жилищного фонда | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 0 | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  |
| *Цель 4 муниципальной программы: «*Обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 0 | 2024 год | 1 | 2 | 3 | 3 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1. | создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры | | Приведение коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения в соответствии со стандартами качества. | | количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1. | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальных услугами | | Приведение коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения в соответствии со стандартами качества. | | доля ликивидированных мест несанкционированного размещения отходов |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.3.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в кратчайшие сроки | | количество расселенного аварийного жилищного фонда |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.4.1 | Обеспечение граждан маневренным жилищным фондом в случае возникновения чрезвычайной ситуации | | Обеспечение граждан маневренным жилищным фондом в случае возникновения чрезвычайной ситуации | | количество объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда |

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | всего | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» (всего),  в том числе: | | 27 838,3 | | 10 944,0 | | 11 294,0 | | 50 076,3 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 1 403,1 | | 1 539,6 | | 1 689,6 | | 4 632,3 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 26 435,2 | | 9 404,4 | | 9 604,4 | | 45 444,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 2 304,4 | | 3 504,4 | | 3 704,4 | | 9 513,2 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 2 304,4 | | 3 504,4 | | 3 704,4 | | 9 513,2 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 20 533,9 | | 7 439,6 | | 7 589,6 | | 35 563,1 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 1 403,1 | | 1 539,6 | | 1 689,6 | | 4 632,3 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 19 130,8 | | 5 900,0 | | 5 900,0 | | 30 930,8 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд» (всего), в том числе: | | 5 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 000,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 5 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

III. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 2 | 2024 год | 2 | 2 | 1 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | приобретение товаров, работ и услуг | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | приобретение товаров, работ и услуг | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» | уплата налогов, сборов и иных платежей | Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 2 304,4 | 3 504,4 | 3 704,4 | 9 513,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 2 304,4 | 3 504,4 | 3 704,4 | 9 513,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»  (всего), в том числе: | 951 0502 0340124030 244 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 6 500,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 6 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»  (всего), в том числе: | 951 0502 0340124610 244 | 800,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 3 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 800,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 3 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 951 0113 0340199990 850 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 13,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 13,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 1 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 23. | Мероприятие (результат) 1 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 25. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 26. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 27. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» | Х | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Х | Х |
| 28. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» в 2025 году» | Х | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Х | Х |
| 29. | Контрольная точка 1.1.«Составление списка имущества, подлежащего налогообложению» | до 01.03.2025 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 30. | Контрольная точка 1.2.«Оплата налогов и сборов» | до 25.04.2025  до 25.07.2025  до 25.10.2025  до 25.12.2025 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 31. | Контрольная точка 1.3 «Годовая сверка» | до 31.12.2025 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 32. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» в 2026 году» | Х | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Х | Х |
| 33. | Контрольная точка 1.5.«Составление списка имущества, подлежащего налогообложению» | до 01.03.2026 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 34. | Контрольная точка 1.6.«Оплата налогов и сборов» | до 25.04.2026  до 25.07.2026  до 25.10.2026  до 25.12.2026 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 35. | Контрольная точка 1.7 «Годовая сверка» | до 31.12.2026 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 36. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» в 2027 году» | Х | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Х | Х |
| 37. | Контрольная точка 1.8.«Составление списка имущества, подлежащего налогообложению» | до 01.03.2027 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 38. | Контрольная точка 1.9.«Оплата налогов и сборов» | до 25.04.2027  до 25.07.2027  до 25.10.2027  до 25.12.2027 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 39. | Контрольная точка 1.10 «Годовая сверка» | до 31.12.2027 | начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова | Служебная записка | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля ликивидированных мест несанкционированного размещения отходов | возра-стание | процент | 100 | 2024 год | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | приобретение товаров, работ и услуг | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.» | субсидии юридическим лицам | «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.» | Условная единица | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 20 533,9 | 7 439,6 | 7 589,6 | 35 563,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 1 403,1 | 1 539,6 | 1 689,6 | 4 632,3 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 19 130,8 | 5 900,0 | 5 900,0 | 30 930,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»  (всего), в том числе: | 951 0502 0340224700 244 | 7 303,1 | 7 439,6 | 7 589,6 | 22 332,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 1 403,1 | 1 539,6 | 1 689,6 | 4 632,3 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 17 700,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятие (результат) 1 «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» (всего), в том числе: | 951 0501 0340224740 633 | 13 230,8 | 0,0 | 0,0 | 13 230,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 13 230,8 | 0,0 | 0,0 | 13 230,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Мероприятие (результат) 1 «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15 | Мероприятие (результат) 1 «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16 | Контрольная точка 1.1.«Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии .» | до 10.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 17 | Контрольная точка 1.2.«Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | до 20.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Отчет по соглашению | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество расселенного аварийного жилищного фонда | возра-стание | шт | 0 | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | приобретение товаров, работ и услуг | переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»  (всего), в том числе: | 951 0501 034030024210 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» в 2026 году | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

VI. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда | возра-стание | шт | 0 | 2024 год | 1 | 2 | 3 | 3 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | отдел ЖКХ и Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение граждан маневренным фондом в случае чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» | Бюджетные инвестиции | приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд»  (всего), в том числе: | Х | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда»  (всего), в том числе: | 951 0501 0340424730 244 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |