ГЛАВА ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2011 г.                                                                                                     №  381

п. Октябрьский

«Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

« Комплексное благоустройство  территории

Щепкинского сельского поселения

на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 11.03.2010 № 40  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ Щепкинского сельского поселения», распоряжением  Администрации Щепкинского сельского поселения от 15.07.2011 № 84/1 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» согласно приложению 1.

- Сектору экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» при формировании бюджета Щепкинского сельского поселения.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств бюджета сельского поселения.

- Контроль за  выполнением  постановления возложить на Заместителя Администрации Щепкинского сельского поселения Н.И. Рой.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                   Н.П. Корольков

Приложение

к  Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

от 01.09.2011 № 381

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Паспорт

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012-2015 годы»

| 1 | Полное наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | Распоряжение Администрации Щепкинского сельского поселения от 15.07.2011 № 84/1 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» |
|  | Муниципальный заказчик программы | Администрация Щепкинского сельского поселения |
|  | Разработчик программы | Ведущий специалист ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения С.С. Быковский |
|  | Основная цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Щепкинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
|  | Основные задачи программы | - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования «Щепкинское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий; - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Щепкинского сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |
| 3 | Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
|  | Структура программы | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» Программа включает следующие подпрограммы: 1. Подпрограмма «Уличное освещение»; 2. Подпрограмма «Озеленение»; 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
|  | Исполнители программы | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| 5 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет - 8576.3 тыс. руб.: По годам: 2012 год – 3199.3 тыс. руб. 2013 год – 2594.6 тыс. руб. 2014 год – 2782.4 тыс. руб. |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: · поддержание сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения; · повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Щепкинского сельского поселения; · повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Щепкинского сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн) |
| 7 | Система организации контроля над исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Щепкинского сельского поселения (ведущий специалист ЖКХ С.С. Быковский) в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, а также нормативными правовыми актами Щепкинского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Щепкинское сельское поселение» Аксайского района Ростовской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ»; Уставом муниципального образования «Щепкинское сельское поселение»; «Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Щепкинское сельское поселение», утвержденными решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 23.04.2007 № 67; «Порядок сбора и вывоза отходов на территории Щепкинского сельского поселения», утвержденными  решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 28.05.2009 № 49.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Щепкинского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории  Щепкинского сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Муниципальное образование «Щепкинское сельское поселение» включает в себя 10 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Щепкинское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Щепкинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основные цели программы:

- создание эстетичного вида сельского поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Щепкинское сельское поселение»;

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Щепкинского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
              1. Проведение комплексной оценки территории Щепкинского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности,  технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения.

2. Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Щепкинского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей сельского поселения.

3. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

4. Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.

Сроки реализации программы- 2012 – 2015 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет  8576.3 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Бюджет Щепкинского сельского поселения  –  8576.3 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий,  ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

3.1.Уличное освещение

Протяженность сетей уличного освещения Щепкинского сельского поселения составляет 44,1 км.. Постоянно проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию сетей наружного освещения.

В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного освещения, повышение освещенности улиц.

3.2.Озеленение

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в муниципальном образовании «Щепкинское сельское поселение», недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения вопросов по озеленению необходимо провести следующие мероприятия: удаление сухостойных и аварийных деревьев, увеличение площади газонов и цветников.

3.3. Прочие мероприятия по благоустройству

Для организации прочих мероприятий по благоустройству предлагается регулярно проводить следующие работы:

- организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

- мероприятия по установке скамеек, урн и оборудования для детских площадок;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения;

-привлечение подростков к работам по благоустройству.

Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского поселения по вопросам  благоустройства, заключения договоров на вывоз ТБО от частного сектора планируется проведение следующих мероприятий:

- Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень:

- о количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного сектора;

- о ставках оплаты населением вывоза ТБО;

- о неплательщиках по договорам вывоза ТБО;

- об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение  и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;

- о законах Ростовской области, нормативно-правовых актах органов местного самоуправления Аксайского района и Щепкинского сельского поселения;

- Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Щепкинского сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п.п. | Наименование мероприятий использования средств программы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  | ИТОГО, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г (местный бюджет) | 2013 г (местный бюджет) | 2014 г (местный бюджет) |  |
| 1. | Уличное освещение | 2307.6 | 1952.9 | 2092.7 | 6353.2 |
| 2. | Озеленение | 261.3 | 177.7 | 193.5 | 632.5 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 630.4 | 464.0 | 496.2 | 1590.6 |
|  | Всего по Программе | 3199.3 | 2594.6 | 2782.4 | 8576.3 |

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Щепкинского сельского поселения.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел 5. Оценка эффективности  социально-экономических и экологических последствий  от реализации Программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Щепкинское сельское поселение».

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида Щепкинского сельского   поселения.

Приложение 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Комплексное благоустройство территории Щепкинского

сельского поселения на 2012-2015 годы»

Методика оценки эффективности реализации

мероприятий   муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории   Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории  Щепкинского сельского поселения 2012-2015 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком Программы -  Администрацией Щепкинского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1   Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе  и рассчитывается по формулам

ЦИФ

i

КЦИ  = ------,

i    ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

i

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

i     i

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗi = ------,

БЗП

i

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия

i

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП           БРФ

i             i

ЭП  = ------; ЭФ  = ------,

i    ЦИП      i    ЦИФ

i             i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

i    i

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств

i     i

на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора

i     i

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

i                                           i

Приложение 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Комплексное благоустройство Щепкинского сельского                                                                                                                                                                        поселения  на 2012-2015 годы»

Система программных мероприятий на 2012-2014 годы

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1344.8 | 1429.5 | 1511.0 | 4285.3 |
| 1.2. | Содержание, текущий ремонт, замена фонарей уличного освещения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 962.8 | 523.4 | 581.7 | 2067.9 |
| ИТОГО: по уличному освещению |  |  |  |  |  | 2307.6 | 1952.9 | 2092.7 | 6353.2 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 261.3 | 177.7 | 193.5 | 632.5 |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обработка зон массового отдыха | Проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 49.0 |
| 4.2. | Отлов бродячих животных | Предупреждение заболеваний людей бешенством | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.3. | Финансирование общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Привлечение подростков к работам по благоустройству | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 225 | 239.2 | 252.9 | 717.1 |
| 4.4. | Уборка мусора | Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния территории | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 290.1 | 208.4 | 226.0 | 724.5 |
| ИТОГО: по прочим мероприятиям по благоустройству поселения |  |  |  |  |  | 630.4 | 464.0 | 496.2 | 1590.6 |
| ИТОГО затрат по Программе: |  |  |  |  |  | 3199.3 | 2594.6 | 2782.4 | 8576.3 |