## АДМИНИСТРАЦИЯ     ЩЕПКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2011г.                                                 п. Октябрьский                                                    №  54

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации  долгосрочной целевой программы

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 №146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и постановления Администрации Щепкинского сельского поселения  от 11.03.2010г. №112 «О порядке принятия и разработке долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения, их формирования   и реализации и порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения»    постановляю:

- Утвердить отчет о ходе работ  по целевой программе «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы», утвержденной  постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 06.04.2010г. № 186 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела Администрации Щепкинского сельского поселения  Н.И.Рой

Глава   Щепкинского

сельского поселения                                                                   Н.П.Корольков

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2011ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение населения | Сокращение потерь воды | М3 |  |  | 5% | 916,9 | 916,9 |  |  |  | 915,5 | 915,5 |  |  |  | 99,8% |
| Покупка трактора | Улучшение коммунальных услуг |  |  |  | 10% | 730,3 | 730,0 |  |  |  | 730 | 730,0 |  |  |  | 100% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 1646,9 | 1646,9 |  |  |  | 1645,5 | 1645,5 |  |  |  | 99,9% |