| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 14. | # 03. | # 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | # № | # 87 |

Об утверждении отчета о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 04.04.2012г. № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Щепкинском сельском поселении»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 04.10.2011г. № 433/1 согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения www.schepkin.aksayland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                  С.С. Быковский

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

от 14.03.2013г. № 87

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 годы»

Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 04.10.2011г. №433/1 была принята муниципальная долгосрочная  целевая программа «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы». Основной целью реализации программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основными задачами Программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Общий объем финансирования Программы составляет 8451,6 тыс. рублей, из них в 2012 году 2646,5 тыс. рублей, фактически освоено в 2012 году – 2645,1 тыс. рублей. Источниками финансирования в 2012 году указанной программы являлись средства бюджета Щепкинского сельского поселения.

Программные мероприятия, запланированные на 2012 год, выполнены в полном объеме. Выполнение программных мероприятий можно оценивать, как эффективное.

Приложение 1

к отчету о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Содержание внутрипоселковых

дорог на территории  Щепкинского сельского

поселения на 2012-2015 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание внутрипоселковых дорог

на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наиме- нование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 8451.6 |  |  | 8451.6 |  | 2646.5 |  |  | 2646.5 |  | 2645.1 |  |  | 2645.1 |  |  |
| 1 | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | 3624.3 |  |  | 3624.3 |  | 893.3 |  |  | 893.3 |  | 893.2 |  |  | 893.2 |  |  |
| 2 | Технадзор объектов, перерасчет сметной документации, разработка локальных смет | 514.3 |  |  | 514.3 |  | 158.9 |  |  | 158.9 |  | 157.7 |  |  | 157.7 |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги и тротуаров по ул. Строителей в п. Щепкин | 1594.3 |  |  | 1594.3 |  | 1594.3 |  |  | 1594.3 |  | 1594.3 |  |  | 1594.3 |  |  |
| 4 | Разработка ПСД | 2718.7 |  |  | 2718.7 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |

Приложение 2

к отчету о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Содержание внутрипоселковых

дорог на территории  Щепкинского сельского

поселения на 2012-2015 годы»

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой

программы «Содержание внутрипоселковых дорог

на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к отчету о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Содержание внутрипоселковых

дорог на территории  Щепкинского сельского

поселения на 2012-2015 годы»

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | - |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |