Приложение №1

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» , подпрограмм муниципальной  программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47,3 | 47 | 46,7 | 46,4 | 46,1 | 45,8 | 45,5 | 45,2 | 44,9 |
| 2. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество населенных пунктов имеющих проекты организации дорожного движения | шт | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 5. | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | Чел. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 2014 | 2020 | содержание и ремонт сети внутрипоселковых автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы) |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 2014 | 2020 | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы) |
| 1.3 | Капитальный ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 2014 | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковы) |
| 2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения | специалист 1 категории Администрации Щепкинского сельского поселения Горланов А.Г | 2014 | 2020 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

Приложение №3

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

Расходы  бюджета Щепкинского сельского поселения  на

реализацию муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения | всего <3>, в том числе: | 951 |  | 04 0 0000 |  | 14767,1* | 3363,9* | 3620,6* | 3801,6* | 3991,7* | 4191,3* | 4400,9* |
|  |  | Ответственный исполнитель: Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: Специалист 1 категории Администрации Щепкинского сельского поселения Горланов А.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Ответственный исполнитель: Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 951 |  | 04 1 0000 |  | 14367,1* | 3063,9* | 3220,6* | 3381,6* | 3550,7* | 3728,3* | 3914,7* |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 951 | 04 | 04 1 2405 | 240 | 417,5* | 1456,3* | 1432,6* | 1404,0* | 1376,0* | 1348,5* | 1321,6* |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 951 | 04 | 04 1 2406 | 240 | 954,8* | 1607,6* | 1788,0* | 1977,6* | 2174,7* | 2379,8* | 2593,1* |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | 951 | 04 | 04 1 2407 | 240 | 12994,8* | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения | Специалист 1 категории Администрации Щепкинского сельского поселения Горланов А.Г. | 951 | 04 | 04 2 0000 |  | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 420,0* | 441,0* | 463,0* | 486,2* |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечению безопасности дорожного движения | Специалист 1 категории Администрации Щепкинского сельского поселения Горланов А.Г. | 951 | 04 | 04 2 2408 | 240 | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 420,0* | 441,0* | 463,0* | 486,2* |

* - Объем финансирования подлежит корректировке после утверждения бюджета Щепкинского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Приложение №4

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Аксайского района, бюджета Щепкинского сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию  муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения | всего | 15624,2* | 3792,5* | 4477,7* | 3801,6* | 3991,7* | 4191,3* | 4400,9* |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 857,1* | 428,6* | 857,1* | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Щепкинского сельского поселения<1> | 14767,1* | 3363,9* | 3620,6* | 3801,6* | 3991,7* | 4191,3* | 4400,9* |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | всего | 15224,2* | 3492,5* | 4077,7* | 4730,2* | 5487,1* | 6365,1* | 7383,5* |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 857,1* | 428,6* | 857,1* | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Щепкинского сельского поселения <1> | 14367,1* | 3063,9* | 3220,6* | 4730,2* | 5487,1* | 6365,1* | 7383,5* |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения | всего | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 300,0* | 400,0* |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Щепкинского сельского поселения <1> | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 300,0* | 400,0* | 300,0* | 400,0* |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

* - Объем финансирования подлежит корректировке после утверждения бюджета Щепкинского сельского поселения на 2014 год и плановый           период 2015 и 2016 годов.

Приложение №5

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | S=V1/V х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; V1 – автомобильные дороги общего местного значения, не отвечающие нормативным требованиям; V – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Sоб.м=Lоб.м/Lм х100% | S об.м - доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования (внутрипоселковых) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (внутрипоселковых); L об. м- протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых выполняются работы по содержанию дорог; L м- общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Щепкинского сельского поселения. |
| 3 | Количество населенных пунктов имеющих проекты организации дорожного движения | шт | Количество населенных пунктов имеющих проекты организации дорожного движения на отчетную дату | отсутствует |
| 4 | Количество дорожно — транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт | фактическое количество ДТП определяются путем суммирования произошедших ДТП за отчетный период | отсутствует |

Приложение №6

к муниципальной программе

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования  Щепкинского сельского

поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Щепкинского сельского поселения

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведущий специалист Администрации Щепкинского сельского поселения Подкопаева Е.Л. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новоселов в п. Октябрьский Аксайского района | №61-1-5-0083-13 от 24.01.2013г. | 12716,66 | Всего: | 12 716,66 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет Щепкинского сельского поселения | 12 716,66 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты районного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |