| ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | # № |  |

Об утверждении отчета о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 04.04.2012г. № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Щепкинском сельском поселении»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 01.09.2011г. № 381 согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения www.schepkin.aksayland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                  С.С. Быковский

Приложение к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

от 14.03.2013г. № 88

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 годы»

Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 01.09.2011г. № 381 была принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы». Основной целью реализации программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Щепкинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации указанных целей в поселении был осуществлен ряд мероприятий, направленных на приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

Программный подход к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет особое значение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет планировать и определять приоритеты развития в сфере благоустройства поселения.

В результате проведения комплекса мероприятий был достигнут ряд положительных результатов: поддержание работоспособности сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения, повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Щепкинского сельского поселения, повышение уровня комфортности и чистоты.

Запланированный объем финансирований программных мероприятий составляет 14 711,6 тыс. рублей, из них в 2012 году – 4 143,1 тыс. рублей, фактически освоено в 2012 году – 3605,7 тыс. рублей. Источником финансирования являлись средства бюджета Щепкинского сельского поселения.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной долгосрочной целевой программой «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» в 2012 году, выполнены. Незавершенных мероприятий Программы в 2012 году не было. Выполнение программных мероприятий можно оценивать, как эффективное.

Приложение 1 к отчету

о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Комплексное благоустройство

территории Щепкинского сельского

поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наиме- нование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 14711.6 |  |  | 14711.6 |  | 4143.1 |  |  | 4143.1 |  | 3605.7 |  |  | 3605.7 |  | 537.4 |
| 1 | Уличное освещение | 8245.7 |  |  | 8245.7 |  | 2006.4 |  |  | 2006.4 |  | 1556.5 |  |  | 1556.5 |  | 449.9 (экономное использование электроэнергии) |
| 2 | Озеленение | 2261.9 |  |  | 2261.9 |  | 658.2 |  |  | 658.2 |  | 658.1 |  |  | 658.1 |  | 0.1 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 4204.0 |  |  | 4204.0 |  | 1478.5 |  |  | 1478.5 |  | 1391.1 |  |  | 1391.1 |  | 87.4 (экономия по торгам) |

Приложение 2 к отчету

о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Комплексное благоустройство

территории Щепкинского сельского

поселения на 2012-2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2012-2015 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнители | Достигнутые целевые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 2 | Содержание, текущий ремонт, замена фонарей уличного освещения | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 3 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев, покос травы | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 4 | Санитарная обработка зон массового отдыха | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 5 | Отлов бродячих животных | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 6 | Финансирование общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 7 | Уборка мусора с территории поселения | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 8 | Перевозка тел умерших с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг | постоянно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 9 | Приобретение детских площадок | 2012 год | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 10 | Приобретение материальных запасов (перчатки, пакеты) | ежегодно | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |
| 11 | Приобретение новогодних гирлянд | 2012 год | Администрация Щепкинского сельского поселения | выполнено в полном объеме |